| UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ Số: 113 /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cam Lộ, ngày 15 tháng 8 năm 2016 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy Cam Lộ về báo cáo tình hình thực hiện nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, UBND huyện xin báo cáo như sau:

1, Tình hình triển khai thực hiện nhà ở Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg:

a, Tổng kinh phí dự toán hỗ trợ: 3.095.900.000, đồng (Ba tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn)

b, Kinh phí đã được UBND tỉnh phân bổ: 3.088.650.000, đồng (Ba tỷ, không trăm tám mươi tám triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn), cụ thể các đợt như sau:								            ĐVT: Triệu đồng

| TT | Nơi ban hành | Số, ký hiệu | Ngày tháng | số tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UBND tỉnh Quảng Trị | 1928/QĐ-UBND | 22/9/2009 | 183 |
| 2 | Sở Tài chính Quảng Trị | 1342/STC-QLNS | 25/6/2010 | 542 |
| 3 | UBND tỉnh Quảng Trị | 1297/QĐ-UBND | 22/7/2010 | 669 |
| 4 | UBND tỉnh Quảng Trị | 1905/QĐ-UBND | 07/10/2010 | 61 |
| 5 | UBND tỉnh Quảng Trị | 232/QĐ-UBND | 14/02/2011 | 241 |
| 6 | UBND tỉnh Quảng Trị | 2788/QĐ-UBND | 21/12/2011 | 1.392,650 |
|  | Tổng cộng |  |  | 3.088,650 |

c, Số lượng hộ gia đình được phê duyệt hỗ trợ về nhà ở:

Đợt 1: Tổng số hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2008-2010 là: 210/230 hộ được duyệt.

- Kinh phí UBND huyện phân bổ 5 đợt thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg:				ĐVT: Triệu đồng

| TT | Số, ký hiệu | Ngày tháng | số tiền phân bổ các đợt | số tiền đã quyết toán | Số nhà hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2005/QĐ-UB | 07/12/2009 | 183 | 183 | 30 |  |
| 2 | 857/QĐ-UB | 31/5/2010 | 534 | 494,4 | 89 | có 3 nhà thu hồi mức 6 tr và 3 nhà có các nguồn khác hỗ trợ 7,2 tr |
| 3 | 2140/QĐ-UB | 04/11/2010 | 671,4 | 671,4 | 70 |  |
| 4 | 1449/QĐ-UB | 26/5/2011 | 33 | 33 | 5 |  |
| 5 | 2344/QĐ-UB | 07/9/2011 | 6 | 6 | 1 |  |
|  |  |  | 1.427,4 | 1.387,8 | 195 |  |

Trong đó Ngân sách Trung ương: 1.326.800.000 đồng, ngân sách địa phương: 61.000.000 đồng.

Ghi chú: số nhà: 195/230 hộ được hỗ trợ đã hoàn thành còn lại 35 hộ không làm nhà và có các nguồn khác hỗ trợ( có danh sách kèm theo)kết thúc danh sách 230 hộ.

Đợt 2: Tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2011-2015. Ngày 30/3/2012, UBND huyện Cam Lộ ban hành Quyết định 387/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên cơ sở nguồn đã được phân bổ theo quyết định 2788/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị, với số lượng 187 nhà, (đợt 1 năm 2012) ; Số tiền: 1.401.600.000 đồng( Một tỷ bốn trăm lẽ một triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).

Đã tổ chức triển khai thực hiện xây dựng 91/187 hộ, với số tiền dự toán theo quy định được hỗ trợ là: 698.400.000 đồng( Sáu trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).

Cụ thể:  Mức 8,4 triệu/ nhà x 36 nhà(Cam Tuyền).         = 302,4 triệu đồng

Mức 7,2 triệu/nhà x  55 nhà                                 = 396   triệu đồng

(Cam Nghĩa: 14 nhà, Cam Thủy: 20 nhà, Cam An: 08 nhà, Cam Thành: 08  nhà, Thị  Trấn  Cam  Lộ:  02 nhà, Cam Thanh: 03 nhà).

Ngày 25/4/2012, UBND tỉnh Quảng Trị có Công văn số 1136/UBND-VX, Về tạm dừng thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND, ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh về phân bổ vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167.

Ngày 10/5/2012, UBND huyện Cam Lộ có Công văn số 108/UBND-LĐTBXH gửi UBND tỉnh về việc xin ý kiến chỉ đạo về xây dựng nhà ở theo Quyết định 167 cho 91 hộ theo Quyết định 387/QĐ-UBND đã tiến hành triển khai thực hiện xây dựng nhà ở, đồng thời ban hành  Công văn 109/UBND-LĐTBXH chỉ đạo UBND các xã, thị trấn về việc tạm dừng thực hiện theo Công văn số 1136/UBND-VX của UBND tỉnh.

Ngày 17/5/2012 UBND tỉnh Quảng Trị có Công văn số 1381/UBND-VX, về việc giải quyết đề nghị hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo của UBND huyện Cam Lộ. Giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm tra, đề xuất phương án giải quyết đề nghị của UBND huyện Cam Lộ, trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Tuy nhiên UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan chưa giải quyết, chờ chủ trương của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành.

Trong thời gian chờ chủ trương hỗ trợ của cấp trên, UBND huyện Cam Lộ đã phối hợp với UBMTTQVN huyện, tranh thủ các nguồn vốn từ UBMTTQVN tỉnh, huyện, xã và các ban, ngành, các hội ... để tập trung ưu tiên giải quyết hỗ trợ đối với 91 hộ gia đình đã làm nhà theo quyết định 167/2008/QĐ-CP. Đến nay có 83 hộ đã được hổ trợ với tổng số tiền 721.000.000 đồng ( Nguồn từ UBMTQVN: 274 triệu, nguồn khác: 447 triệu), có 08 hộ chưa được hỗ trợ nhưng đã xây xong nhà (có danh sách đã hỗ trợ, cho vay kèm theo), tuy nhiên mức hỗ trợ không đồng đều.

+ Mức 32 triệu = 01 nhà

+ Mức 30 triệu = 01 nhà

+ Mức 25 triệu = 01 nhà

+ Mức 20 triệu = 19 nhà

+ Mức 10 triệu = 01 nhà

+  Mức 05 triệu = 04 nhà

+ Mức 04 triệu = 56 nhà

+ Trong số 91 hộ; có 60 hộ mức hỗ trợ thấp hơn mức quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg (trong đó 33 hộ có mức 8,4 triệu và 27 hộ có mức 7,2 triệu), có 33 hộ đã vay vốn tại Ngân hàng CSXH huyện, 27 hộ còn lại chưa vay; 08 hộ chưa được hỗ trợ về nhà ở ( trong đó có 02 hộ mức 8,4 triệu và 06 hộ có mức 7,2 triệu), có 03 hộ đã vay vốn tại Ngân hàng CSXH huyện, 5 hộ còn lại chưa vay.

Ngày 06/6/2012, Tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán Việt Nam tại Quảng Trị, kiểm toán công tác lập (tổng hợp), phân bổ và giao dự toán, quyết toán chi nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ của chương trình 167 cho các đơn vị của huyện Cam Lộ với phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. Đề nghị UBND huyện Cam Lộ thực hiện nộp: 1.574.050.000 đồng vào NSNN (NSTW) và 126.800.000 đồng chuyển nhiệm vụ chi do tỉnh cấp kinh phí vượt nhu cầu so với số lượng đề án được duyệt.

Ngày 15/5/2013, UBND huyện Cam Lộ đã chuyển nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 167 số tiền: 1.574.050.000 đồng

Ngày 10/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2011-2015, (không có chủ trương hỗ trợ nhà ở hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg như giai đoạn 1), mà quy định cho hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc có nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát có nhu cầu vay vốn với mức 25.000.000 đồng lãi suất ưu đãi 3% năm, thời gian vay là 15 năm do Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện giải ngân. Vì vậy, UBND huyện không có cơ sở và nguồn kinh phí để hỗ trợ.

2, Đối với việc thực hiện chính sách theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg (hỗ trợ nhà ở hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2):

Do Ngân hàng CSXH quản lý và thực hiện, tuy nhiên đến ngày 30/6/2016 mới có Quyết định số: 2122 QĐ - NHCS của Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam về việc bổ sung chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chủ trương theo Quyết định số 33/2015/QĐ-Tg của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Ngân hàng chính sách huyện Cam Lộ đang triển khai thực hiện.

3, Kiến nghị, đề xuất: Để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn nói trên UBND huyện Cam Lộ kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục phân bổ vốn cho 08 hộ chưa được hỗ trợ và 60 hộ có mức hỗ trợ dưới mức quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg; Tiếp tục cho 32 hộ gia đình chưa được vay vốn tại ngân hàng CSXH được vay theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg để tạo sự công bằng cho người dân./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh; - Huyện ủy Cam Lộ; - CT, các PCT.UBND huyện; - Lưu: VT, LĐTBXH. | TM.UỶ BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Anh Tuấn |
| --- | --- |